Mødereferat Gruppe 2 12-03-2013

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Emne:**  Gennemgang af grundlæggende dokumenter.  **Formål med mødet:**  Vi fremviser vores dokumenter som vi har udarbejdet i løbet af inception fasen.  **Anvendelse af mødets resultat:**  Projektets indledende fase skal ”godkendes”, så gruppen kan komme videre til næste fase. | | |
| **Om mødet**  **Dato:** Tirsdag  12. marts 2013  **Tid:** 14.15 - 15.00  **Sted:** Lokale 141 Kahn  **Forbered:** Gruppen har inden mødet udarbejdet mødeindkaldelse, mødereferat, problemformulering, tidsplan, kravspecifikation og test. | **Mødedeltagere:**  ☒Peter Ahrendt (Vejleder)  ☒Rasmus Lydiksen (Referent)  ☒Ryan Damsgaard  ☒Kevin Grooters  ☒René Holmshus  ☒Stefan H. Jørgensen  ☒ Christopher G. Muurholm  ☒Anders N. Petersen | **Hvem mødte op:**  ☒Peter Ahrendt (Vejleder)  ☒Rasmus Lydiksen (Referent)  ☒Ryan Damsgaard  ☒Kevin Grooters  ☒René Holmshus  ☒Stefan H. Jørgensen  ☒ Christopher G. Muurholm  ☒Anders N. Petersen |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden:**   1. Referat fra sidste møde 2. Problemformulering 3. Tidsplan 4. Kravspecifikation 5. Test 6. Evt. | **Punkter til næste uges møde:**   1. XXX. 2. Evt. |
| **Ad 1.**  Referat fra sidste møde er godkendt.  **Ad 2.**  Problemdefinitionen er meget overordnet, men det er helt fint.  Problemdefinitionen vises hvad vi vil, nu skal vi bare vise vi kan lave det vi beskriver.  **Ad 3.**  Begræns indhold af projektet -> teknologi valg.  Del arbejdet ud i moduler. Lav systemet mest centrale moduler først, og byg så på derefter.  **Ad 4.**  Peter har kigget lidt på vores use cases.  Vi har nogle use cases der ikke involvere bruger.. lidt bob, bob  **Ad 5.**  Test er okay. Mangler måske unit test (enhedstest). Fx Speed og præcision.  Beskriv og udfør enhedstest.  Enhedstest / modultest -> integrationstest -> accepttest.  **Ad 6.**  Vi skal ikke hænge i grænsefladerne. Farligt at nogen kommer til at vente på andre.  Definer grænsefladerne og kom i gang med gruppearbejdet gruppevis.  God ide at få lavet grænseflader mellem grupperne, fx data der sendes fra BE til anlæg. Hvilke data, hvordan de skal pakkes og hvordan de skal sendes.  Hvis vi på et tidspunkt i projektet går i stå, så kontakt Peter.  Adgang til lydrum:  Vi har sendt mail til Peter, som er forwarded til Lars.  Men vi har ikke hørt noget fra Lars, derfor tager vi nu selv kontakt til Lars.  Rasmus sender ”system beskrivelse” til vejleder. | |